# Технічне завдання (2026)

Statement of Work — додаток до MSA для fixed-price проектів. На відміну від T&M (де білимо за час) та Dedicated Team (де білимо за людей), тут оплата прив'язана до конкретних deliverables та milestones.

## Коли використовувати

- Scope чітко визначений і не змінюватиметься суттєво

- Клієнт потребує фіксовану ціну та фіксований timeline

- Deliverables можна описати конкретно (wireframes, MVP, migration)

- Зазвичай використовується після discovery-фази на T&M basis

## Ключові відмінності від інших моделей

| Параметр | T&M | Dedicated Team | SoW |
| --- | --- | --- | --- |
| Оплата | За час | За людей | За deliverables |
| Scope | Flexible | Flexible | Fixed |
| Ризик перевитрат | Клієнт | Клієнт | Contractor |
| Change process | Informal | Informal | Formal Change Order |
| Acceptance | Ні | Ні | Written acceptance per milestone |

## Склад документа

SoW включає 3 нових clause (специфічних для fixed-price):

- Milestone-Based Payment — оплата за етапами з 10% holdback

- Acceptance Criteria — 5-day review, deemed acceptance, cure period

- Change Order — формалізований процес зміни scope

Плюс стандартні cross-pillar clauses:

- Client IP Assignment — IP переходить до клієнта

- Liability Limitation Mutual — обопільне обмеження

- Dispute Resolution UK — England & Wales

Також містить секції Scope of Work (in scope, out of scope, assumptions) та Deliverables and Milestones (таблиця з датами та сумами).